|  |  |
| --- | --- |
| Data de elaboração: 30/10/2020 | Elaborado por: Jéssica Coelho, 8170180 |
| Local da reunião: reunião realizada online | |
| Hora de início previsto: 15h | Hora de fim previsto: 17h30 |
| Hora de início: 15h | Hora de fim: 17h35 |

|  |  |
| --- | --- |
| Presentes | |
| Jéssica Coelho, 8170180 | Jorge Moreira, 8160297 |
| Marcelo Carvalho, 8160287 | Miguel Costa, 8160525 |
| Samuel Cunha, 8160526 |  |

|  |
| --- |
| Assuntos Tratados:  Nesta reunião, foi realizada a definição de requisitos consoante as funcionalidades que pensamos em implementar, dividindo-as em categorias. Após isto, foram divididas as especificações destes mesmos requisitos pelos elementos do grupo, tendo em conta as categorias idealizadas. A par disto, foi distribuída pelos elementos do grupo a realização dos use-cases e da primeira versão dos mockups correspondentes aos requisitos e categorias atribuídas a cada um.  Ocorreu também a continuação da configuração do repositório onde o projeto será armazenado, nomeadamente o desenvolvimento da wiki com a documentação considerada necessária.  Foram também discutidos os temas a abordar na próxima reunião. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ações a Desenvolver | | |
| Ações | Responsável | Prazo |
| Definição dos requisitos, use-cases e primeira versão dos mockups relacionados com a sessão dos utilizadores | Samuel Cunha, 8160526 | 03/11/2020 |
| Definição dos requisitos, use-cases e primeira versão dos mockups relacionados com o perfil dos utilizadores | Jéssica Coelho, 8170180 | 03/11/2020 |
| Definição dos requisitos, use-cases e primeira versão dos mockups relacionados com a pesquisa de trabalhadores por parte do cliente | Jorge Moreira, 8160297 | 03/11/2020 |
| Definição dos requisitos, use-cases e primeira versão dos mockups relacionados com a pesquisa de trabalho por parte do Mate | Miguel Costa, 8160525 | 03/11/2020 |
| Definição dos requisitos, use-cases e primeira versão dos mockups relacionados com a negociação de trabalhos | Marcelo Carvalho, 8160287 | 03/11/2020 |
| Definição dos requisitos, use-cases e primeira versão dos mockups relacionados com o pagamento dos serviços | Miguel Costa, 8160525 | 03/11/2020 |
| Definição dos requisitos, use-cases e primeira versão dos mockups relacionados com as avaliações feitas após a realização do trabalho | Samuel Cunha, 8160526 | 03/11/2020 |

|  |  |
| --- | --- |
| Aprovado por: | Data |
| Jorge Moreira  Samuel Cunha  Marcelo Carvalho  Miguel Costa  Jéssica Coelho | 30/10/2020 |