|  |  |
| --- | --- |
| Data de elaboração: 04/01/2021 | Elaborado por: Jéssica Coelho, 8170180 |
| Local da reunião: reunião realizada online | |
| Hora de início previsto: 16h30 | Hora de fim previsto: 21h00 |
| Hora de início: 16h45 | Hora de fim: 21h00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Presentes | |
| Jéssica Coelho, 8170180 | Jorge Moreira, 8160297 |
| Miguel Costa, 8160525 |  |

|  |
| --- |
| Assuntos Tratados:  Nesta reunião, foram discutidas algumas decisões tomadas para o projeto, nomeadamente o cancelamento da implementação de uma plataforma *Web* realizada através da *framework* *React*, devido ao pouco tempo que resta para a conclusão do trabalho, e à pouca participação de alguns dos elementos do grupo na implementação do projeto em geral.  No mesmo seguimento, também se decidiu, entre os elementos do grupo presentes nesta reunião, a não implementação de algumas funcionalidades previstas, como a negociação por leilão. Outras funcionalidades, nomeadamente o login através das redes sociais *Facebook* e *LinkedIn*, encontram-se numa fase pendente de implementação, sendo a decisão de as implementar ou não tomada após uma reformulação quase total do sistema de *chat*.  Foram também continuadas as implementações da plataforma *mobile* realizada através da *framework* *Flutter* e a reformulação de algumas funcionalidades da *backend*.  Para além disso, foram revistas algumas implementações, de modo a facilitar a sua reformulação, e esclarecidas dúvidas entre os elementos presentes de modo a clarificar algumas funcionalidades a implementar. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ações a Desenvolver | | |
| Ações | Responsável | Prazo |
| Continuação da reformulação de algumas das funcionalidades implementadas na *backend* | Jorge Moreira | 12/01/2021 |
| Continuação da implementação das interfaces da plataforma *mobile* utilizando a *framework Flutter*, e conexão destas com a *backend* | Jéssica Coelho  Miguel Costa | 12/01/2021 |

|  |  |
| --- | --- |
| Aprovado por: | Data |
| Miguel Costa | 04/01/2021 |