|  |  |
| --- | --- |
| Data de elaboração: 06/01/2021 | Elaborado por: Jéssica Coelho, 8170180 |
| Local da reunião: reunião realizada online | |
| Hora de início previsto: 14h30 | Hora de fim previsto: 19h00 |
| Hora de início: 14h30 | Hora de fim: 19h30 |

|  |  |
| --- | --- |
| Presentes | |
| Jéssica Coelho, 8170180 | Jorge Moreira, 8160297 |
| Miguel Costa, 8160525 |  |

|  |
| --- |
| Assuntos Tratados:  Nesta reunião, foi feito um rescaldo do que aconteceu na apresentação do trabalho da segunda entrega pelos elementos do grupo presentes na reunião; houve a discussão do que podíamos melhorar que foi apontado pelo docente, e o planeamento para efetuar esses mesmos melhoramentos.  À semelhança das outras reuniões, ocorreu também a continuação da implementação da plataforma mobile desenvolvida em Flutter, assim como a continuação da reformulação do backend, neste caso foram adicionadas as funcionalidades de remoção de publicações de trabalho, entre outras. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ações a Desenvolver | | |
| Ações | Responsável | Prazo |
| Continuação da reformulação de algumas das funcionalidades implementadas na *backend* | Jorge Moreira | 12/01/2021 |
| Continuação da implementação das interfaces da plataforma *mobile* utilizando a *framework Flutter*, e conexão destas com a *backend* | Jéssica Coelho  Miguel Costa | 12/01/2021 |

|  |  |
| --- | --- |
| Aprovado por: | Data |
|  | 06/01/2021 |