|  |  |
| --- | --- |
| Data de elaboração: 03/11/2020 | Elaborado por: Jéssica Coelho, 8170180 |
| Local da reunião: reunião realizada online | |
| Hora de início previsto: 15h30 | Hora de fim previsto: 23h30 |
| Hora de início: 15h40 | Hora de fim: 23h30 |

|  |  |
| --- | --- |
| Presentes | |
| Jéssica Coelho, 8170180 | Jorge Moreira, 8160297 |
| Miguel Costa, 8160525 | Marcelo Carvalho, 8160287 |
| Samuel Cunha, 8160526 |  |

|  |
| --- |
| Assuntos Tratados:  Nesta reunião, ocorreu a atualização de alguns mockups, diagramas de use-cases e requisitos que precisavam de ser alterados, finalizando assim a elaboração do *Software Requirement Specification*. Seguiu-se uma nova revisão, para verificar a manutenção da sua consistência e a ausência de erros que possam ter ocorrido durante a sua realização.  De seguida, elaborou-se o SCM Plan, onde foram definidos os cargos dos membros da equipa, a metodologia utilizada para o desenvolvimento do sistema (SCRUM), a estratégia de versionamento do projeto (GitFlow), e as atividades SCM.  Foi também continuada e concluída a elaboração da wiki do repositório do GitLab, com a inserção de toda a informação considerada relevante de ser lá mostrada. Ainda na configuração do GitLab, deu-se início à criação das Issue Boards.  Deu-se a realização do PowerPoint para apresentação na aula, que incluiu o planeamento da afetação da equipa e dos sprints a realizar no projeto. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ações a Desenvolver | | |
| Ações | Responsável | Prazo |
| Elaboração do SCM Plan  Revisão da configuração das boards | Jorge Moreira | 03/11/2020 |
| Elaboração da wiki do repositório do GitHub  Revisão do SCM Plan  Realização do PowerPoint para apresentação na aula  Planeamento da afetação da equipa  Planeamento dos sprints do projeto | Jéssica Coelho  Marcelo Carvalho  Miguel Costa  Samuel Cunha  Jorge Moreira | 03/11/2020 |
| Configuração das boards | Miguel Costa | 03/11/2020 |

|  |  |
| --- | --- |
| Aprovado por: | Data |
| Miguel Costa  Jéssica Coelho  Marcelo Carvalho  Samuel Cunha  Jorge Moreira | 03/11/2020 |