|  |  |
| --- | --- |
| Data de elaboração: 15/11/2020 | Elaborado por: Jéssica Coelho, 8170180 |
| Local da reunião: reunião realizada online | |
| Hora de início previsto: 16h00 | Hora de fim previsto: 19h30 |
| Hora de início: 16h15 | Hora de fim: 19h30 |

|  |  |
| --- | --- |
| Presentes | |
| Jéssica Coelho, 8170180 | Jorge Moreira, 8160297 |
| Miguel Costa, 8160525 | Marcelo Carvalho, 8160287 |
| Samuel Cunha, 8160526 |  |

|  |
| --- |
| Assuntos Tratados:  Nesta reunião, foram continuadas as *Issue Boards* no *GitLab*, com a inserção das *user stories* consideradas necessárias, assim como a sua revisão.  Ocorreu também uma nova revisão do *Software Requirement Specification*, de modo a verificar a sua consistência e a ausência de erros. Sendo assim, foi necessário discutir algumas das funcionalidades idealizadas, e a retificação de alguns requisitos.  Foi também realizada uma primeira versão da API e a elaboração da primeira pipeline. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ações a Desenvolver | | |
| Ações | Responsável | Prazo |
| Elaboração das *Issue Boards* e dos *user stories* | Miguel Costa | 16/11/2020 |
| Elaboração da primeira versão da API | Jorge Moreira | 15/11/2020 |
| Elaboração da primeira pipeline | Jorge Moreira | 15/11/2020 |
| Revisão e alteração do *Software Requirement Specification* | Miguel Costa  Jéssica Coelho  Samuel Cunha | 15/11/2020 |
| Revisão das *user stories* | Miguel Costa  Jéssica Coelho  Samuel Cunha  Marcelo Carvalho  Jorge Moreira | 16/11/2020 |

|  |  |
| --- | --- |
| Aprovado por: | Data |
| Samuel Cunha, 8160526  Jéssica Coelho, 8170180  Miguel Costa, 8160525  Jorge Moreira, 8160297 | 15/11/2020 |