## Slide 1
Realizado por:
Jéssica Coelho – 8170180​
Jorge Moreira - 8160297​
Marcelo Carvalho – 8160287​
Miguel Costa – 8160525​
Samuel Cunha – 8160526

## Slide 2: Tópicos desta apresentação
Introdução
Alterações em relação à 1ª entrega
Workflow
Testes
Sprints
5.1. Conceitos mais importantes (1º Sprint)
5.2. Planeamento 2º Sprint
5.3. Planeamento 3º Sprint
Conclusão
Dúvidas

## Slide 3: Introdução

## Slide 4: Para recordar
A HouseM8 é uma aplicação destinada ao empreendedorismo nacional e apoio de profissões ligadas à manutenção, restauração, design e melhoria de domicílios.

## Slide 5: Alterações em relação à 1º entrega

## Slide 6: Base de dados
Foi feita uma mudança importante na escolha da base de dados para o projeto. Após uma conversação entre os membros do grupo com o apoio dos docentes, foi decidida a mudança para a base de dados Microsoft SQL Server ao invés do MongoDB.

## Slide 7: Base de dados
Devido a esta mudança e com a ajuda do MS SQL Server Management Studio, foi necessário a criação da base de dados do projeto com todas as tabelas necessárias e as suas devidas relações

## Slide 8: Base de dados
Na seguinte imagem podemos ver todas as tabelas criadas para o desenvolvimento do projeto

## Slide 9: Mockups
Foram alterados alguns mockups que continham muita informação e que pareciam confusos, de modo a torna-los funcionais para o utilizador

## Slide 10: Mockups
Foram alterados alguns mockups que continham muita informação e que pareciam confusos, de modo a torna-los funcionais para o utilizador

## Slide 11: Diagrama de classes
Na seguinte imagem podemos ver o diagrama de classes devidamente atualizado

## Slide 12: Workflow

## Slide 13: GitLab: uma ferramenta importante
Para controlo de versões, está a ser usado o GitLab da ESTG. Não só serve como repositório de projeto, mas também é onde está anexada toda a documentação e toda a informação para gerir o projeto usando SCRUM.

## Slide 14: Metodologia
Tal como dito anteriormente, a metodologia ágil a ser usada no desenvolvimento do projeto é SCRUM. Ao segui-la, ficou comprometido desenvolver a HouseM8 de uma forma iterativa, usando Sprints (mais precisamente 3 Sprints):

## Slide 15: Boards
No GitLab, foram criadas 4 boards nas Issues – (Backlogs, Change Requests, Development e Priorities):
Os Backlogs contêm as user stories, tendo cada uma delas várias tarefas para a sua conclusão;
As Change Requests que servem para alterar algum tipo de tarefa;
A board Development que se encontra dividida por listas, de modo a demonstrar a execução de uma determinada Issue (ToDo, Doing, Test, Review)
As prioridades de cada user story (Low priority, medium priority, high priority)

## Slide 16: GitFlow
Estamos a usar uma estratégia de branching baseada na estratégia de GitFlow como mostra o exemplo na figura em baixo

## Slide 17: Testes

## Slide 18: Unit tests – Porquê?
● Ajudam a corrigir bugs no início do ciclo de desenvolvimento e com isto, economizar custos e tempo;
● Os desenvolvedores entendem a base do código com mais facilidade e são capazes de fazer alterações rapidamente;
● Bons unit tests servem como documentação do projeto.
● Permitem descobrir a regressão de funcionalidades ao realizar mudanças no código.

## Slide 19: Unit tests
Os testes foram realizados usando a ferramenta xUnit para DotNet, e foi usado o Visual Studio para recolher informação de code coverage como consta nas figuras abaixo:
As figuras não representam o estado final dos testes, pois ainda faltam criar mais funcionalidades e com isto realizar mais testes e excluir classes da code coverage (como por exemplo Controllers).
Já para os testes da funcionalidade em tempo real de Chat foi utilizado uma página Html para simular a conversa entre dois utilizadores.

## Slide 20: Unit tests
Para cada componente de testes existe uma Fixture que é equivalente ao @Before e @After disponíveis no Framework JUnit de Java.
Esta classe permite nos definir a ligação á base de dados para cada componente de teste.
E tal como referido acima permite nos executar comandos antes e depois dos testes. Estes comandos são usados para limpar a base de dados antes de depois dos testes.

## Slide 21: Sprints

## Slide 22: Conceitos Mais Importantes do Sprint #1
Foi realizado um diagrama de componentes na qual explica a lógica da aplicação

## Slide 23: Conceitos Mais Importantes do Sprint #1
Neste Sprint foi concluído quase na totalidade todo o backend nas quais as tarefas que mais se destacam são:
Autorização e Autenticação
Pesquisa Com Filtros
Geolocalização através de APIs externas
Calculo de distância entre dois pontos através da Distance Matrix API
Pagamentos (Paypal Concluído)
E por final o Sistema de Chat

## Slide 24: Conclusões Mais Importantes do Sprint #1
Durante este Sprint foi possível observar que o nosso maior erro foi sobrestimar a complexidade de certos componentes.
Como por exemplo a complexidade da integração de serviços de pagamentos com a RestAPI.
Ocorreram também certas dificuldades que deviam ter sido prevista por causa da utilização de um novo framework.
Isto levou a um atraso na conclusão da Sprint e da Backend.
Contudo já ajustamos as datas dos próximos milestones.

## Slide 25: Planeamento do Sprint #2
O objetivo do segundo Sprint irá passar pela conclusão do backend (as tarefas que faltam já se encontram em execução), e pelo começo das UI para dispositivos móveis que irá ser desenvolvida em Flutter

## Slide 26: Planeamento do Sprint #3
O objetivo do Sprint #3 passa pela conclusão das UI para dispositivos móveis , com a utilização da framework Flutter, e pela conclusão de alguma funcionalidade que não tenha sido concluída no Sprint anterior.

## Slide 27: Conclusão

## Slide 28: Conclusão
Com esta aplicação, esperamos promover negócios relacionados com serviços rápidos para habitação, e apoio a profissões ligadas à manutenção, restauração, design e melhoria de domicílios.
Com esta entrega, tivemos:
Backend da nossa aplicação quase totalmente concluído (90% concluído);
Nova versão dos Mockups;
Planeamento mais aprofundado para os próximos Sprints.

## Slide 29: Dúvidas?